| BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀNỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ tên sinh viên: Nguyễn Trung Nghĩa. Mã SV: 2021601003

Lớp: 2021DHKTPM01	Ngành: KTPM	Khóa: K16

Tên đề tài:  Xây dựng ứng dụng Android học Tiếng Anh bằng English Flashcard  .

Mục tiêu đề tài:

- Khảo sát, phân tích, thiết kế ứng dụng trên điện thoại Android.

- Xây dựng ứng dụng Android học Tiếng Anh bằng English Flashcard và web quản trị

- Kiểm thử ứng dụng Android và web quản trị

Kết quả dự kiến

- Quyển báo cáo đồ án

- Ứng dụng Android học Tiếng Anh cho phép người dùng tạo thẻ, theo dõi tiến độ học tập, học tập với từng cấp độ và chủ đề, đánh giá và kiểm tra, chat box với hệ thống. Web quản trị với các chức năng quản lý như hỗ trợ quản lý người dùng, thẻ nhớ, khóa học, vv…

- CD chương trình và các tài liệu có liên quan đến đồ án tốt nghiệp.

Thời gian thực hiện: từ 17/03/2025 đến 17/05/2025.

| NGƯỜI HƯỚNG DẪN PGS. TS. Trần Đăng Hưng | TRƯỞNG ĐƠN VỊ TS. Đặng Trọng Hợp |
| --- | --- |

Báo Cáo Tiến Độ Theo Tuần

| Tuần | Nội dung công việc | Kết quả công việc |
| --- | --- | --- |
| 17/03/2025-23/03/2025 | Lập danh sách các đề tài đồ án. Lựa chọn đề tài phù hợp. | Lựa chọn được đề tài đồ án. |
| 24/03/2025-30/03/2025 | Khảo sát các phần mềm phù hợp với dự án. Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện phần mềm. | Xây dựng bảng thiết kế dữ liệu mức logic, tài liệu khảo sát các chức năng. |
| 31/03/2025-06/04/2025 | Ôn tập và củng cố kiến thức về lập trình Android. Tài liệu tham khảo: Head First Android Development | Củng cố và ôn tập lại các kiến thức cơ bản về lập trình Android: Activity, Fragment, Component, SQLite, Services… |
| 07/04/2025-13/04/2025 | Code giao diện cơ bản phần logic của dự án: Giao diện set thẻ nhớ, thêm set thẻ nhớ, navigation drawer, toolbar, thêm thẻ nhớ, database (SQLiteHelper) | Hoàn thành |
| 14/04/2025-20/04/2025 | Code chi tiết các chức năng cho hệ thống: CRUD cho bộ thẻ nhớ, thẻ nhớ. Thêm action cho các thanh menu. Code cơ bản giao diện các Fragment: Setting, Help, Support. Hoàn thành các chức năng: Thay đổi ngôn ngữ |  |